EXPLORIA ECOSYSTEM

Integration Patch v1.0

Execution Control Document

Static Patch Applied - Runtime Smoke Test Pending

| Field | Value |
| --- | --- |
| Document ID | EXPLORIA-DOC-14-IP-v1.0 |
| Linked QA Report | 13-Exploria_Integration_QA_Report_v1.0 |
| Primary Scope | OpenAPI contract correction + integration handoff readiness |
| Current Gate | Ready for Local Runtime Smoke Test |
| Final QA Gate | Pending successful docker compose + make smoke evidence |
| Lock Mode | Patch scope locked after static validation |

این سند نسخه اجرایی و قابل قفل مرحله 14 پروژه EXPLORIA است و برای تبدیل وضعیت QA از No-Go قراردادی به Ready for Local Runtime Smoke Test آماده شده است.

Important: این سند اعلام Passed نهایی برای Integration QA نیست؛ اعلام Passed فقط بعد از اجرای موفق Runtime Smoke Test و ثبت لاگ خروجی مجاز است.

1. خلاصه مدیریتی

گزارش Integration QA v1.0 نشان داد که بسته Local Integration Pack از نظر ساختار، موجودی فایل‌ها، Docker Compose، Seed Data، Backend routes، Frontend routes و سناریوهای پایه آماده است؛ اما دو ایراد باید قبل از تحویل نهایی اصلاح شوند: DEF-001 و DEF-002. این Integration Patch همان دو ایراد را هدف گرفته و خروجی آن باید قبل از ورود به Pilot Readiness Pack با یک Smoke Test محلی تایید شود.

| ID | Severity | QA Finding | Patch Action | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DEF-001 | High / Blocker | OpenAPI YAML parse به‌دلیل مقدار description بدون quote دچار خطا می‌شد. | رفع شد: info.description در OpenAPI quote شد. | Static PASS |
| DEF-002 | Medium / Contract Drift | مسیر /admin/dashboard/summary در Backend و Smoke Test وجود داشت، اما در OpenAPI ثبت نشده بود. | رفع شد: مسیر، schema و security scheme اضافه شد. | Static PASS |
| ENV-001 | Environment | Docker Runtime E2E در محیط ChatGPT قابل اجرا نبود. | باقی‌مانده: اجرای docker compose و make smoke روی سیستم توسعه‌دهنده. | NOT RUN |

2. هدف Patch

رفع خطای YAML parse در قرارداد OpenAPI و امکان‌پذیر کردن validation استاندارد.

هم‌راستا کردن قرارداد OpenAPI با Backend implementation و Smoke Test مسیر admin dashboard.

ثبت رسمی DashboardSummary schema برای خروجی خلاصه داشبورد admin.

ثبت adminApiKey security scheme برای مسیرهای Admin با header x-admin-api-key.

تبدیل Gate از No-Go قراردادی به Ready for Local Runtime Smoke Test.

آماده‌سازی مبنای اجرایی برای ورود به مرحله 15 - Pilot Readiness / Go-Live Readiness Pack.

3. محدوده Patch

| Scope | Item | Control Note |
| --- | --- | --- |
| In Scope | OpenAPI YAML quote fix | اصلاح info.description برای جلوگیری از خطای parser. |
| In Scope | Admin dashboard endpoint | افزودن GET /admin/dashboard/summary به قرارداد OpenAPI. |
| In Scope | DashboardSummary schema | تعریف schema خروجی برای KPI، scan، consent و venue aggregation. |
| In Scope | Admin security scheme | تعریف x-admin-api-key و اعمال آن روی مسیرهای admin. |
| In Scope | README / Runbook alignment | ثبت دستورات runtime smoke test و لاگ مورد انتظار. |
| Out of Scope | New feature development | هیچ قابلیت محصولی جدید در این Patch اضافه نمی‌شود. |
| Out of Scope | Production deployment | استقرار production و UAT کامل به سند مرحله 15 منتقل می‌شود. |
| Out of Scope | Revenue model changes | تغییرات درآمدی BRD خارج از محدوده این Patch است مگر اینکه به قرارداد API اثر مستقیم داشته باشد. |

4. اسناد مرجع و Traceability

| Doc | Reference | Patch Relevance |
| --- | --- | --- |
| 001 | Commercial Pilot Control Layer v1.0 | Gate discipline، کنترل تجاری پایلوت و لایه تصمیم‌گیری. |
| 002 | 26 Control Items Lock Register v1.0 | هم‌راستایی Patch با کنترل‌های قفل‌شده و عدم گسترش دامنه. |
| 004 | BRD v1.1 Pilot Revenue Update | عدم تغییر منطق revenue؛ فقط پشتیبانی از dashboard visibility. |
| 005 | FRD v1.1 Pilot Operations Update | حفظ مسیر عملیاتی QR -> PWA -> OTP -> Consent -> Admin. |
| 008 | Technical Design Pack v1.0 | تطبیق API contract با طراحی Backend، PostgreSQL و security. |
| 0010 | Frontend Implementation Starter v1.0 | اطمینان از اینکه Frontend بتواند summary واقعی admin را مصرف کند. |
| 11 | Backend Implementation Starter v1.0 | تطبیق مسیرهای backend با OpenAPI و smoke script. |
| 12 | Local Integration Pack v1.0 | محیط اجرای Docker، env، migrate/seed و smoke test. |
| 13 | Integration QA Report v1.0 | منبع رسمی DEF-001، DEF-002 و ENV-001. |

5. فایل‌های به‌روزشده

| File | Action | Reason | Static Validation |
| --- | --- | --- | --- |
| contracts/Exploria_OpenAPI_Sprint1_v1.0.yaml | Updated | Canonical contract copy | YAML parse PASS / dashboard path PASS / admin security PASS |
| apps/backend/openapi/Exploria_OpenAPI_Sprint1_v1.0.yaml | Updated | Backend-local contract copy | YAML parse PASS / schema PASS |
| apps/frontend/docs/Exploria_OpenAPI_Sprint1_v1.0.yaml | Updated | Frontend reference contract copy | YAML parse PASS / endpoint coverage PASS |
| README.md | Updated | Developer runbook and smoke commands | Runtime instructions aligned |

6. تغییرات قرارداد OpenAPI

6.1 DEF-001 - YAML description quoting

برای رفع خطای parse، مقدار info.description که شامل colon و مسیرهای چندمرحله‌ای بود باید داخل quote قرار گیرد. این تغییر contract را از حالت parse failure خارج می‌کند و امکان validation و codegen/inspection را فراهم می‌سازد.

info:
  title: EXPLORIA Sprint 1 API
  version: "1.0.0"
  description: "API contract for Sprint 1 critical path: QR Scan -> PWA -> OTP -> Consent -> Admin Dashboard."

6.2 DEF-002 - Admin dashboard summary endpoint

مسیر زیر در Backend و Smoke Test استفاده می‌شود و باید در OpenAPI canonical contract نیز وجود داشته باشد:

GET /admin/dashboard/summary
Header: x-admin-api-key: <ADMIN_API_KEY>
Response: 200 DashboardSummary

6.3 Security scheme

برای مسیرهای Admin باید security scheme زیر به components.securitySchemes اضافه و روی endpointهای admin اعمال شود:

components:
  securitySchemes:
    adminApiKey:
      type: apiKey
      in: header
      name: x-admin-api-key

6.4 DashboardSummary schema

Schema باید حداقل اطلاعات عملیاتی لازم برای کنترل پایلوت را پوشش دهد: totalScans، totalConsentAccepted، activeVenues، latestScans و pilot KPIs. نام دقیق fieldها باید با Backend response یکی باشد و در Smoke Test تایید شود.

7. Static Validation Matrix

| ID | Validation Item | Result | Evidence / Note |
| --- | --- | --- | --- |
| VAL-001 | contracts OpenAPI YAML parse | PASS | فایل canonical بدون خطای YAML parse خوانده می‌شود. |
| VAL-002 | backend OpenAPI YAML parse | PASS | کپی backend با canonical هم‌راستا است. |
| VAL-003 | frontend OpenAPI YAML parse | PASS | کپی frontend با canonical هم‌راستا است. |
| VAL-004 | Dashboard path coverage | PASS | /admin/dashboard/summary در هر سه نسخه وجود دارد. |
| VAL-005 | DashboardSummary schema coverage | PASS | Schema خروجی admin dashboard ثبت شده است. |
| VAL-006 | Admin security scheme coverage | PASS | adminApiKey و header x-admin-api-key ثبت شده است. |
| VAL-007 | README runbook alignment | PASS | دستورهای runtime smoke test در README منعکس شده است. |
| VAL-008 | Runtime Docker E2E | PENDING | باید روی ماشین توسعه‌دهنده اجرا و لاگ شود. |

8. Runtime Smoke Test Runbook

بعد از اعمال Patch، توسعه‌دهنده باید روی سیستم دارای Docker این مسیر را اجرا کند. خروجی ترمینال باید ذخیره و به Integration QA Report ضمیمه شود.

cp .env.example .env
docker compose up --build
make smoke
# Alternative:
node scripts/e2e-smoke.mjs

| ID | Step | Expected Result |
| --- | --- | --- |
| SMK-001 | API health check | status=ok |
| SMK-002 | OTP request | کد OTP برای موبایل تست ثبت شود. |
| SMK-003 | OTP verify | sessionToken با OTP=123456 ایجاد شود. |
| SMK-004 | Consent current | متن رضایت‌نامه فعال دریافت شود. |
| SMK-005 | Consent accept | پذیرش consent با Bearer token ثبت شود. |
| SMK-006 | QR scan | demo-qr-001 اسکن شود و scan_event ایجاد شود. |
| SMK-007 | Admin dashboard summary | با x-admin-api-key خروجی summary دریافت شود. |
| SMK-008 | Smoke result | اسکریپت با OK / PASS پایان یابد. |

9. Regression Test Checklist

| ID | Done | Control Area | Acceptance Note |
| --- | --- | --- | --- |
| REG-001 | [ ] | Docker services | postgres، api و web بدون crash بالا بیایند. |
| REG-002 | [ ] | Database migrate | همه tableهای اصلی ایجاد شوند. |
| REG-003 | [ ] | Seed data | ERAM_PARK، ECOPARK_ABBASABAD و MILAD_TOWER موجود باشند. |
| REG-004 | [ ] | Frontend real backend mode | Mock مسیر scan/demo-qr-001 غیرفعال باشد. |
| REG-005 | [ ] | OTP flow | request و verify با داده تست موفق شود. |
| REG-006 | [ ] | Consent flow | current و accept موفق شود. |
| REG-007 | [ ] | QR scan event | scan_event در PostgreSQL ثبت شود. |
| REG-008 | [ ] | Admin API key valid | در صورت key صحیح، summary با 200 برگردد. |
| REG-009 | [ ] | Admin API key invalid | در صورت key غلط، 401/403 مناسب برگردد. |
| REG-010 | [ ] | OpenAPI endpoint alignment | Smoke script endpoint با OpenAPI path یکسان باشد. |
| REG-011 | [ ] | No TODO/FIXME reintroduced | اسکن TODO/FIXME همچنان صفر باشد. |
| REG-012 | [ ] | README accuracy | دستورهای README بدون اصلاح دستی اجرا شوند. |

10. Acceptance Criteria

| ID | Done | Acceptance Criterion |
| --- | --- | --- |
| AC-001 | [ ] | DEF-001 رفع شده و OpenAPI YAML بدون خطا parse شود. |
| AC-002 | [ ] | DEF-002 رفع شده و OpenAPI با Backend و Smoke Test هم‌راستا شود. |
| AC-003 | [ ] | docker compose up --build بدون خطا بالا بیاید. |
| AC-004 | [ ] | make smoke یا node scripts/e2e-smoke.mjs با پیام OK/PASS پایان یابد. |
| AC-005 | [ ] | Frontend مسیر /scan/demo-qr-001 را به Backend واقعی متصل کند و Mock غیرفعال باشد. |
| AC-006 | [ ] | PostgreSQL پس از migrate/seed دارای venueهای ECOPARK_ABBASABAD، ERAM_PARK و MILAD_TOWER باشد. |
| AC-007 | [ ] | Admin API Key روی مسیرهای admin درست اعمال شود. |
| AC-008 | [ ] | لاگ Smoke Test به سند QA یا Pilot Readiness Pack ضمیمه شود. |

11. Patch Lock Register

| Lock ID | Item | Status | Control Rule |
| --- | --- | --- | --- |
| PLOCK-001 | OpenAPI description quote fix | Locked | تغییر مجدد فقط اگر parser خطای جدید بدهد. |
| PLOCK-002 | Admin dashboard path addition | Locked | Path نباید بدون تغییر Backend/Smoke Test rename شود. |
| PLOCK-003 | DashboardSummary schema | Locked after smoke | Field drift باید با evidence ثبت شود. |
| PLOCK-004 | adminApiKey security scheme | Locked | Header x-admin-api-key مبنای مشترک است. |
| PLOCK-005 | Canonical/backend/frontend OpenAPI sync | Locked | هر سه نسخه باید یکسان بمانند. |
| PLOCK-006 | README smoke commands | Locked | دستورهای runtime مبنای QA هستند. |
| PLOCK-007 | No new product features | Locked | Scope creep مجاز نیست. |
| PLOCK-008 | Runtime PASS requirement | Open | تا دریافت لاگ make smoke باز می‌ماند. |

12. ریسک‌ها و Rollback

| Risk ID | Risk | Level | Mitigation |
| --- | --- | --- | --- |
| R-001 | Runtime smoke هنوز اجرا نشده است. | Medium | اجرای Docker روی سیستم توسعه‌دهنده و ذخیره لاگ. |
| R-002 | Backend response با DashboardSummary schema drift داشته باشد. | Medium | در صورت drift، schema یا response با تغییر کنترل‌شده اصلاح شود. |
| R-003 | ADMIN_API_KEY در env با smoke script هم‌خوان نباشد. | Low | env.example و README با مقدار تست هماهنگ شود. |
| R-004 | Frontend همچنان از mock استفاده کند. | Medium | تنظیمات env frontend بررسی و در smoke مسیر واقعی تایید شود. |
| R-005 | Seed data ناقص روی ماشین توسعه‌دهنده. | Medium | db:reset + migrate + seed قبل از smoke اجرا شود. |

Rollback پیشنهادی: در صورت شکست Patch در runtime، فقط فایل‌های OpenAPI و README به نسخه قبل از Patch برگردانده شوند؛ سپس DEF-001 و DEF-002 با evidence جدید دوباره باز شوند. تغییرات محصولی یا دیتابیسی برای rollback این Patch لازم نیست مگر اینکه smoke failure خلاف آن را نشان دهد.

13. Gate Decision

| Stage | Gate Status | Decision Rule |
| --- | --- | --- |
| Before Patch | No-Go for Final Integration QA | DEF-001 و DEF-002 باز بودند. |
| After Static Patch | Ready for Local Runtime Smoke Test | Static validation برای OpenAPI و contract alignment پاس شده است. |
| After Successful Runtime Smoke | Integration QA Passed | فقط در صورت ثبت لاگ OK/PASS از docker compose + make smoke. |
| Next Document | 15 - Pilot Readiness / Go-Live Readiness Pack | بعد از Runtime PASS و به‌روزرسانی وضعیت QA. |

14. Sign-off Criteria

| Role | Name / Signature | Approval Scope |
| --- | --- | --- |
| Technical Lead |  | تایید اعمال Patch روی OpenAPI و README. |
| Backend Owner |  | تایید route، security و response schema. |
| Frontend Owner |  | تایید اتصال واقعی frontend به backend. |
| QA Owner |  | تایید smoke runtime و ضمیمه لاگ. |
| Pilot Owner |  | تایید ورود به Pilot Readiness Pack. |

15. تصمیم نهایی پیشنهادی

Integration Patch v1.0 از نظر Static Patch تکمیل شده و باید به‌عنوان Ready for Local Runtime Smoke Test قفل شود. وضعیت Integration QA هنوز Passed نهایی نیست. بعد از اجرای موفق docker compose up --build و make smoke، سند 13 باید از Conditional QA به Integration QA Passed به‌روزرسانی شود و پروژه وارد سند 15 - Pilot Readiness / Go-Live Readiness Pack شود.